[지역명] 팝업·공실 매칭 IT 플랫폼 구축 사업

기 획 안 (Draft)

당신의 아이디어가 머물 자리.

Empty rooms, full of possibilities.

2026. 5.

[운영기관]

# 1. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | (가칭) [지역명] 팝업·공실 매칭 IT 플랫폼 구축 사업 |
| 사업 기간 | 2026. 7. ~ 2026. 12. (1차연도, 6개월) |
| 사업 규모 | 기준안 3억 원 / 확장안 5억 원 (IT 영역 단독, 행사 비용 별도) |
| 추진 주체 | [운영기관] · [지자체] 협력 |
| 사업 목표 | 지역 공실 자원의 디지털 자산화 및 팝업·브랜드 매칭을 통한 골목 상권 활성화 |
| 핵심 산출물 | ① 공실 매칭 플랫폼 ② 프로모션·마케팅 자동화 ③ 데이터·AI 분석 대시보드 ④ 구매 연결 커머스 모듈 |

본 사업은 지역 내 비어 있는 상업 공간을 데이터로 구축하고, 팝업·브랜드·창작자와 실시간으로 연결하는 IT 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다. 단순한 임대 중개를 넘어, 지역의 골목 단위 캐릭터를 콘텐츠화하고 데이터로 축적함으로써 다른 지자체에서도 재활용 가능한 디지털 인프라를 확보한다.

초년도는 핵심 기능 구축과 데이터 확보에 집중하고, 향후 다른 지자체로 확산하는 다년도 로드맵의 1단계로 설계되었다.

# 2. 추진 배경 및 필요성

## 2.1 환경 분석

- 코로나 이후 지역 상가 공실률이 지속 상승하고 있으며, 특히 비수도권 골목 상권의 장기 공실이 사회적 문제로 부각되고 있다.

- 동시에 단기 임대 기반의 팝업스토어 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 브랜드는 정형화된 상업 공간보다 '동네 고유의 결'을 가진 공간을 선호하는 추세이다.

- 그러나 공실 자원과 브랜드 수요를 매칭하는 디지털 인프라는 부재하며, 기존 부동산 플랫폼은 장기 임대 중심으로 단기·팝업 수요에 부적합하다.

## 2.2 정책 부합성

- 지역경제 활성화 및 골목 상권 회복 — 공실의 단기 활성화로 상권 유입 인구 증가

- 디지털 전환 및 데이터 기반 행정 — 공실·유동·매출 데이터의 표준화된 축적

- 창업·청년 활동 기반 조성 — 진입 장벽이 낮은 단기 공간 운영 경험 제공

- 문화·관광 자원화 — 동네 단위 콘텐츠 큐레이션으로 지역 브랜드 가치 제고

## 2.3 사업 차별점

- 매물 나열형 플랫폼이 아닌 매칭·큐레이션 중심 — AI 기반 공간-브랜드 적합도 추천

- 팝업이라는 도메인 특성에 최적화 — 단기·캠페인성·일시성 운영 모델

- 동네 단위 콘텐츠 자산 구축 — 매물이 아닌 '동네'를 매거진 형태로 다룸

- 타 지자체 확산 가능한 표준 구조 — 1차연도 결과물이 그대로 템플릿화

# 3. 사업 목표

## 3.1 정량 목표 (1차연도)

| 구분 | 지표 | 기준안 (3억) | 확장안 (5억) |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급 측 | 등록 공실 수 | 150 건 | 300 건 |
| 수요 측 | 입점 신청 브랜드 수 | 200 건 | 400 건 |
| 매칭 | 성사 매칭 건수 | 60 건 | 120 건 |
| 콘텐츠 | 동네 매거진 콘텐츠 발행 | 8 편 | 16 편 |
| 트래픽 | 월 활성 사용자 (MAU) | 5,000 | 12,000 |
| 거래 | 누적 거래 GMV (예상) | 1.2억 원 | 3.0억 원 |

## 3.2 정성 목표

- 지역 골목 단위 캐릭터를 콘텐츠로 가시화하여 외부 브랜드·관광객의 인지 형성

- 공실의 단기 활성화 경험을 통해 임대인의 장기 임대 부담 완화 및 지역 정착 유도

- 청년·창작자에게 진입 장벽이 낮은 공간 운영 기회 제공

- 데이터·운영 노하우의 표준화로 타 지자체 확산 시 즉시 활용 가능한 자산 축적

# 4. 사업 내용

1차연도 IT 영역은 다음 4개 축으로 구성된다. 각 축은 독립적으로도 운영 가능하며, 전략 회의 결과에 따라 비중 조정·축 단독 운영(예: 공실 매칭만으로 5억) 등 유연한 재구성이 가능하도록 설계되었다.

## 4.1 [축 A] 공실 매칭 플랫폼 — 핵심 축

지역 내 단기 임대 가능 공실과 팝업·브랜드·창작자를 매칭하는 핵심 플랫폼을 구축한다.

### 주요 기능

- 공실 등록·관리 시스템 (임대인용 대시보드, 매물 사진·평면도·가격·일정 관리)

- 동네별 매물 탐색 (지도 기반, 동네 단위 큐레이션 UI)

- 브랜드 매칭 신청·견적·계약 흐름 (단기·팝업 특화 양식)

- AI 기반 공간-브랜드 적합도 추천 (업종·평수·동네 톤·예산 매칭)

- 일정 캘린더·결제·전자계약 연동

- 리뷰·운영 후기 누적으로 신뢰 지표 구축

### 기술 구성

- 프론트엔드: Next.js · React · TypeScript (PC/모바일 반응형)

- 백엔드: Node.js · PostgreSQL · Redis · 매니지드 클라우드

- 지도·위치: 외부 지도 API 연동, 동네 폴리곤 데이터 자체 구축

- 결제·전자계약: PG사·전자계약 SaaS 연동

## 4.2 [축 B] 프로모션·마케팅 자동화

입점 브랜드의 팝업 운영 기간 중 프로모션·마케팅 활동을 자동화하여 지역 유입을 극대화한다.

### 주요 기능

- 팝업별 캠페인 페이지 자동 생성 (브랜드 정보 + 동네 콘텐츠 결합)

- SNS·검색 광고 소재 자동 생성 (AI 카피·이미지 생성 활용)

- 운영 기간·재고·이벤트 일정에 따른 자동 알림 (카카오 알림톡·SMS·이메일)

- 쿠폰·바우처 발행 및 QR 회수 관리

- 인근 매장·관광지와의 연계 프로모션 패키지

- 매거진형 동네 콘텐츠와 결합된 SEO 최적화 랜딩

### 기술 구성

- LLM·이미지 생성 API 기반 콘텐츠 자동 생성

- 카카오 비즈메시지·SMS·이메일 발송 인프라

- 쿠폰 발행·QR 검증 서비스

- SEO·SNS 메타 자동 생성 (브랜드별 OG 이미지 동적 생성)

## 4.3 [축 C] 데이터·AI 분석 대시보드

공실 운영 결과를 데이터로 축적하고, 지자체·운영기관·임대인이 의사결정에 활용할 수 있는 대시보드를 제공한다.

### 주요 기능

- 지자체용 대시보드: 동네별 공실률·매칭률·유입·체류·매출 추정

- 운영기관용 대시보드: 매칭 퍼널·전환율·운영 KPI 모니터링

- 임대인용 리포트: 공실 운영 이력·예상 수익·재계약 가능성

- 브랜드용 리포트: 팝업 운영 결과·유입 분석·재방문 의사

- AI 기반 동네 매칭 추천 (브랜드 톤·타깃·예산 입력 시 최적 동네 추천)

- 연간·분기별 자동 리포트 PDF 생성

### 기술 구성

- 데이터 파이프라인: 이벤트 로그·결제·외부 행정 데이터 통합

- BI 도구·임베디드 차트 라이브러리

- LLM 기반 자연어 질의 (Text-to-Insight) 모듈

- 개인정보 비식별화 처리 파이프라인

## 4.4 [축 D] 구매 연결 / 커머스 모듈

팝업 현장 방문 이후 구매·재구매로 이어지는 커머스 흐름을 지원하여 브랜드·임대인·지역의 누적 가치를 높인다.

### 주요 기능

- 팝업 현장 QR → 브랜드 자사몰·온라인 구매 채널 연결

- 팝업 한정 상품·예약 주문 관리

- 간이 결제·픽업 예약 기능 (브랜드 자사몰이 없는 소규모 브랜드 대상)

- 동네 단위 큐레이션 마켓 (시즌·테마별 상품 모음)

- 구매 데이터의 익명화 통계 → 임대인·지자체 리포트 환류

- 재고·매출 정산 모듈

### 기술 구성

- 결제 PG·정산 시스템

- QR 발행·트래킹 인프라

- 외부 자사몰 연동 API (Shopify·Cafe24 등)

- 주문·재고 관리 백오피스

# 5. 추진 체계 및 일정

## 5.1 추진 조직

- 총괄: [운영기관] 사업총괄 PM

- IT 개발: 프론트엔드·백엔드·AI/ML·DevOps·QA (외주·계약 포함)

- 디자인·콘텐츠: 브랜드 디자인·매거진 에디터·사진/영상

- 데이터·운영: 데이터 엔지니어·CS·운영 매니저

- 자문: 학계·법무·보안 자문위원

## 5.2 1차연도 추진 일정 (6개월)

| 월차 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 킥오프, 요구사항 정의, 디자인 시스템 착수, 인프라 셋업 | 요구사항서, 디자인 토큰, 클라우드 환경 |
| M2 | 공실 매칭 MVP 개발, 임대인·브랜드 온보딩 플로우 | MVP α 버전 |
| M3 | 프로모션 자동화 모듈, 알림·결제 연동 | MVP β 버전 |
| M4 | 분석 대시보드, 커머스 모듈, 폐쇄 베타 | 베타 서비스 오픈 |
| M5 | 공식 오픈, 동네 매거진 콘텐츠 발행, 첫 팝업 운영 | 정식 서비스 |
| M6 | 운영·고도화, 데이터 축적, 1차연도 결과 보고 | 결과 보고서, 2차연도 제안 |

## 5.3 외부 협력

- 결제·전자계약·지도·LLM 등 외부 API 공급사

- 지역 임대인 협회·상권 관리 단체

- 매거진·콘텐츠 협력사

- [지자체] 행정 데이터 제공 부서

# 6. 예산 개요

상세 예산안은 별첨 엑셀 파일에 포함되며, 본 항에서는 시나리오별 총괄 요약을 제시한다. 항목 단가·수량·기간 셀의 수치 조정만으로 7억·10억 규모까지 자연스럽게 확장 가능하도록 설계되었다.

## 6.1 시나리오 요약 (단위: 백만 원)

| 대분류 | 기준안 (3억) | 확장안 (5억) | 비중 (기준안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 인프라·클라우드 | 19.1 | 33.5 | 6.4% |
| 2. AI·외부 API | 17.7 | 30.3 | 5.9% |
| 3. SW 라이센스·툴 | 7.9 | 14.0 | 2.6% |
| 4. 개발 인건비 (외주·계약) | 135.3 | 225.9 | 45.1% |
| 5. 디자인·콘텐츠 | 29.0 | 46.7 | 9.7% |
| 6. 데이터 구축 | 16.2 | 28.8 | 5.4% |
| 7. 보안·법무·인증 | 12.0 | 20.0 | 4.0% |
| 8. 운영·고객지원 | 18.2 | 28.6 | 6.0% |
| 9. 마케팅 (IT 영역) | 21.2 | 31.7 | 7.1% |
| 10. 사업관리·예비비 | 23.5 | 40.5 | 7.8% |
| 합계 | 300.0 | 500.0 | 100.0% |

## 6.2 시나리오 운영 원칙

- 기준안(3억)은 4개 축의 최소 기능 구축과 1차연도 안정적 운영이 가능한 하한선

- 확장안(5억)은 동일 항목의 단가·인력·기간을 1.5~1.7배 확대한 형태로, 항목 구조는 동일

- 예산안 엑셀의 '목표 총액' 셀을 7억·10억으로 변경하면 예비비가 자동 잔액을 흡수해 합계가 정확히 맞춰지도록 설계됨

- 자연스러운 7억·10억 시나리오는 인건비·마케팅 등 핵심 항목 단가도 함께 키워야 하며, 예비비만 폭증하면 비현실적

- 전략 회의 결과에 따라 특정 축(예: 공실 매칭) 단독으로 5억 규모 재편성도 가능

# 7. 기대 효과

## 7.1 지역경제 측면

- 골목 단위 공실의 단기 활성화로 유동 인구 및 인근 매장 매출 동반 상승

- 임대인의 공실 부담 완화 및 지역 정착 유도

- 외부 브랜드의 지역 진입 비용 절감, 신규 입점 가능성 확대

## 7.2 디지털 자산 측면

- 동네·공실·매칭·운영·매출 데이터의 표준화된 축적

- 이후 정책 의사결정, 학술 연구, 민간 협력에 재활용 가능한 데이터셋 확보

- 타 지자체 확산 시 즉시 활용 가능한 IT 자산 (플랫폼·콘텐츠·운영 노하우)

## 7.3 브랜드·창작자 측면

- 팝업 진입 장벽 완화 — 공간 탐색·계약·운영의 일원화

- 운영 결과 데이터 기반의 재방문·재계약·재투자 의사결정

- 동네 매거진 콘텐츠와의 결합으로 브랜드 노출·인지 확대

# 8. 향후 확장 계획

## 8.1 다년도 로드맵 (개요)

| 연차 | 방향 | 주요 과제 |
| --- | --- | --- |
| 1차연도 (본 사업) | 지역 1개소 MVP·데이터 축적 | 4개 축 구축, 첫 팝업 운영 시즌 |
| 2차연도 | 운영 고도화 + 인접 지자체 확산 1~2곳 | AI 추천 고도화, 멀티-지자체 운영 구조 |
| 3차연도 | 전국 확산 + 데이터 사업화 | 5~10개 지자체, 데이터·리포트 상품화 |

## 8.2 확장 시 재활용 가능한 자산

- 플랫폼 코드베이스 (멀티 테넌트 구조로 설계)

- 매거진·동네 콘텐츠 제작 가이드 및 운영 매뉴얼

- 브랜드·임대인 온보딩 프로세스

- 데이터 표준 (공실·매칭·운영 데이터 스키마)

- 디자인 시스템·브랜드 자산

## 8.3 운영 자립화 경로

- 초기: 지자체 예산 중심, 매칭 수수료 일부 발생

- 중기: 매칭 수수료·마케팅 자동화 SaaS·데이터 리포트로 자체 수익 비중 확대

- 장기: 운영기관이 자립 가능한 민관 협력 디지털 인프라로 정착

# 별첨

- [별첨 1] 예산안 상세 (Excel) — 3억 / 5억 시나리오 항목별 단가·수량·기간 수식 모델

- [별첨 2] 4개 축별 기능 정의서 (추후 보강)

- [별첨 3] KPI 측정 정의서 (추후 보강)