[지역명] 팝업·공실 매칭 IT 플랫폼 구축 사업

기 획 안 (Draft)

당신의 아이디어가 머물 자리.

Empty rooms, full of possibilities.

2026. 5.

[운영기관]

# 1. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | (가칭) [지역명] 팝업·공실 매칭 IT 플랫폼 구축 사업 |
| 사업 기간 | 2026. 6. ~ 2027. 12. (총 19개월) — 구축기 / 운영기 / 운영 고도화기 3단계 |
| 사업 규모 | 기준안 3억 원 / 확장안 5억 원 (IT 영역) |
| 추진 주체 |  |
| 사업 목표 | 지역 공실 자원의 디지털 자산화 및 팝업·브랜드 매칭을 통한 골목 상권 활성화 |
| 핵심 산출물 | ① 공실 매칭 플랫폼 ② 프로모션·마케팅 자동화 ③ 데이터·AI 분석 대시보드 ④ 구매 연결 커머스 모듈 |

본 사업은 지역 내 비어 있는 상업 공간을 데이터로 구축하고, 팝업·브랜드·창작자와 실시간으로 연결하는 IT 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다. 단순한 임대 중개를 넘어, 지역의 골목 단위 캐릭터를 콘텐츠화하고 데이터로 축적함으로써 향후 타 지자체로의 확산 시 재활용 가능한 디지털 인프라를 확보한다.

1차 구축기에는 핵심 기능 구축과 데이터 확보에 집중하고, 이후 운영기·운영 고도화기를 통해 실 운영 성과와 지역 데이터 자산을 축적한다.

# 2. 추진 배경 및 필요성

## 2.1 환경 분석

### 가. 비수도권 상가 공실 현황

- 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사(2025년 3분기 기준)에 따르면, 전국 평균 공실률은 중대형 상가 13.6%, 집합 상가 10.5%, 소규모 상가 8.0%로 집계되며, 비수도권 지방시도의 공실률은 전국 평균을 상회한다.

- 2026년 1분기 기준 경상북도의 1층 상가 공실률은 9.2%로 전국 평균을 상회하며, 비수도권 지방시도는 임대가격지수의 하락세가 지속되고 있다.

- 코로나 이후의 구조적 변화에 더해 인구 감소·소비 역외 유출이 중첩되며, 비수도권 골목 상권의 장기 공실은 사회적 문제로 부각되고 있다.

### 나. 포항시 지역 데이터

- 포항시 인구는 2024년 말 약 49만 1,500명에서 2025년 12월 기준 48만 8,707명으로 감소했으며, 같은 해 3월(약 49만 4,000명) 대비 9개월간 약 5,300명이 줄어들었다. 50만 시대가 마감된 이후 감소 폭이 직전 연도(약 1,400명)의 약 2배로 확대되고 있다.

- 한국은행 보고서(2026.1.)는 포항의 인구·산업·소비 구조가 동시에 약화되고 있다고 진단했으며, 철강 경기 침체 장기화·청년 인구 유출·초고령사회 진입·전자상거래 중심의 소비 역외 유출이 동시에 작용하여 지역 상권과 부동산 시장 전반에 하방 압력이 확대되고 있다고 분석하였다.

- 원도심(중앙동·구룡포 등)의 인구가 신축 아파트 단지로 이동하면서 빈집 증가와 상권 몰락이라는 '도심 슬럼화' 위기에 직면해 있으며, 일부 상권의 공실률은 전국 평균을 크게 웃돈다.

### 다. 수요 환경

- 단기 임대 기반의 팝업스토어 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 브랜드는 정형화된 상업 공간보다 '동네 고유의 결'을 가진 공간을 선호하는 추세이다.

- 그러나 공실 자원과 브랜드 수요를 매칭하는 디지털 인프라는 부재하며, 기존 부동산 플랫폼은 장기 임대 중심으로 단기·팝업 수요에 부적합하다.

- 이러한 환경에서, 비수도권의 공실 자원을 데이터로 구축하고 브랜드 수요와 연결하는 디지털 인프라는 지역 상권 활성화의 핵심 수단으로 요구된다.

## 2.2 정책 부합성

- 지역경제 활성화 및 골목 상권 회복 — 공실의 단기 활성화로 상권 유입 인구 증가

- 디지털 전환 및 데이터 기반 행정 — 공실·유동·매출 데이터의 표준화된 축적

- 창업·청년 활동 기반 조성 — 진입 장벽이 낮은 단기 공간 운영 경험 제공

- 문화·관광 자원화 — 동네 단위 콘텐츠 큐레이션으로 지역 브랜드 가치 제고

## 2.3 사업 차별점

- 매물 나열형 플랫폼이 아닌 매칭·큐레이션 중심 — AI 기반 공간-브랜드 적합도 추천

- 팝업이라는 도메인 특성에 최적화 — 단기·캠페인성·일시성 운영 모델

- 동네 단위 콘텐츠 자산 구축 — 매물이 아닌 '동네'를 매거진 형태로 다룸

- 타 지자체 확산 가능한 표준 구조 — 1차연도 결과물이 그대로 템플릿화

# 3. 사업 목표

## 3.1 정량 목표 (사업 종료 시점 누적 기준)

| 구분 | 지표 | 기준안 (3억) | 확장안 (5억) | 산정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공급 측 | 등록 공실 수 | 150 건 | 300 건 | 임대인 등록 대시보드 기반 누적 등록 건수 (사업 종료 시점) |
| 수요 측 | 입점 신청 브랜드 수 | 200 건 | 400 건 | 플랫폼 입점 신청 양식 제출 기준 누적 건수 |
| 매칭 | 성사 매칭 건수 | 60 건 | 120 건 | 전자계약 체결 완료 기준 누적 건수 |
| 콘텐츠 | 동네 매거진 콘텐츠 발행 | 8 편 | 16 편 | 자체 에디터 발행 콘텐츠 (인터뷰 포함) |
| 트래픽 | 월 활성 사용자 (MAU) | 5,000 | 12,000 | GA4 등 분석 도구 기반 월간 순방문 사용자, 사업 종료 시점 직전 3개월 평균 |
| 거래 | 누적 거래 GMV (추정) | 1.2억 원 | 3.0억 원 | 플랫폼 내 단기 임대 거래액 + 입점 브랜드 자사몰 연결 거래 추정치 (개인정보 비식별 통계) |

## 3.2 정성 목표

- 지역 골목 단위 캐릭터를 콘텐츠로 가시화하여 외부 브랜드·관광객의 인지 형성

- 공실의 단기 활성화 경험을 통해 임대인의 장기 임대 부담 완화 및 지역 정착 유도

- 청년·창작자에게 진입 장벽이 낮은 공간 운영 기회 제공

- 데이터·운영 노하우의 표준화로 타 지자체 확산 시 즉시 활용 가능한 자산 축적

# 4. 사업 내용

본 사업 IT 영역은 다음 4개 축으로 구성된다. 4개 축은 상호 보완적으로 작동하며, 공실 매칭 플랫폼을 핵심 축으로 두고 프로모션·데이터 분석·커머스 모듈이 운영 성과를 누적·확장하는 구조로 설계되었다.

## 4.1 [축 A] 공실 매칭 플랫폼 — 핵심 축

지역 내 단기 임대 가능 공실과 팝업·브랜드·창작자를 매칭하는 핵심 플랫폼을 구축한다.

### 주요 기능

- 공실 등록·관리 시스템 (임대인용 대시보드, 매물 사진·평면도·가격·일정 관리)

- 동네별 매물 탐색 (지도 기반, 동네 단위 큐레이션 UI)

- 브랜드 매칭 신청·견적·계약 흐름 (단기·팝업 특화 양식)

- AI 기반 공간-브랜드 적합도 추천 (업종·평수·동네 톤·예산 매칭)

- 일정 캘린더·결제·전자계약 연동

- 리뷰·운영 후기 누적으로 신뢰 지표 구축

### 기술 구성

- 프론트엔드: Next.js · React · TypeScript (PC/모바일 반응형)

- 백엔드: Node.js · PostgreSQL · Redis · 매니지드 클라우드

- 지도·위치: 외부 지도 API 연동, 동네 폴리곤 데이터 자체 구축

- 결제·전자계약: PG사·전자계약 SaaS 연동

## 4.2 [축 B] 프로모션·마케팅 자동화

입점 브랜드의 팝업 운영 기간 중 프로모션·마케팅 활동을 자동화하여 지역 유입을 극대화한다.

### 주요 기능

- 팝업별 캠페인 페이지 자동 생성 (브랜드 정보 + 동네 콘텐츠 결합)

- SNS·검색 광고 소재 자동 생성 (AI 카피·이미지 생성 활용)

- 운영 기간·재고·이벤트 일정에 따른 자동 알림 (카카오 알림톡·SMS·이메일)

- 쿠폰·바우처 발행 및 QR 회수 관리

- 인근 매장·관광지와의 연계 프로모션 패키지

- 매거진형 동네 콘텐츠와 결합된 SEO 최적화 랜딩

### 기술 구성

- LLM·이미지 생성 API 기반 콘텐츠 자동 생성

- 카카오 비즈메시지·SMS·이메일 발송 인프라

- 쿠폰 발행·QR 검증 서비스

- SEO·SNS 메타 자동 생성 (브랜드별 OG 이미지 동적 생성)

## 4.3 [축 C] 데이터·AI 분석 대시보드

공실 운영 결과를 데이터로 축적하고, 지자체·운영기관·임대인이 의사결정에 활용할 수 있는 대시보드를 제공한다.

### 주요 기능

- 지자체용 대시보드: 동네별 공실률·매칭률·유입·체류·매출 추정

- 운영기관용 대시보드: 매칭 퍼널·전환율·운영 KPI 모니터링

- 임대인용 리포트: 공실 운영 이력·예상 수익·재계약 가능성

- 브랜드용 리포트: 팝업 운영 결과·유입 분석·재방문 의사

- AI 기반 동네 매칭 추천 (브랜드 톤·타깃·예산 입력 시 최적 동네 추천)

- 연간·분기별 자동 리포트 PDF 생성

### 기술 구성

- 데이터 파이프라인: 이벤트 로그·결제·외부 행정 데이터 통합

- BI 도구·임베디드 차트 라이브러리

- LLM 기반 자연어 질의 (Text-to-Insight) 모듈

- 개인정보 비식별화 처리 파이프라인

## 4.4 [축 D] 구매 연결 / 커머스 모듈

팝업 현장 방문 이후 구매·재구매로 이어지는 커머스 흐름을 지원하여 브랜드·임대인·지역의 누적 가치를 높인다.

### 주요 기능

- 팝업 현장 QR → 브랜드 자사몰·온라인 구매 채널 연결

- 팝업 한정 상품·예약 주문 관리

- 간이 결제·픽업 예약 기능 (브랜드 자사몰이 없는 소규모 브랜드 대상)

- 동네 단위 큐레이션 마켓 (시즌·테마별 상품 모음)

- 구매 데이터의 익명화 통계 → 임대인·지자체 리포트 환류

- 재고·매출 정산 모듈

### 기술 구성

- 결제 PG·정산 시스템

- QR 발행·트래킹 인프라

- 외부 자사몰 연동 API (Shopify·Cafe24 등)

- 주문·재고 관리 백오피스

# 5. 추진 일정 및 협력 체계

## 5.1 추진 일정 (총 19개월, 3단계)

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구축기 | 2026. 6. ~ 2026. 12. (M1–M7) | 요구사항 정의 및 디자인 시스템 착수, 인프라·클라우드 환경 구축, 공실 매칭 MVP 및 프로모션·분석·커머스 모듈 개발, 폐쇄 베타 및 공식 오픈 | 요구사항서·디자인 시스템, MVP α/β, 정식 서비스 오픈, 첫 동네 매거진 콘텐츠 |
| 운영기 | 2027. 1. ~ 2027. 6. (M8–M13) | 임대인·브랜드 온보딩 확대, 첫 팝업 운영 시즌, 매거진·인터뷰 콘텐츠 정기 발행, 매칭 성과 누적 | 1차 매칭 결과·운영 성과 데이터, 콘텐츠 자산, 운영 매뉴얼 정착 |
| 운영 고도화기 | 2027. 7. ~ 2027. 12. (M14–M19) | 추천 알고리즘 고도화 및 분석 대시보드 안정화, 1주년 결과 분석, 차년도 확산 계획 수립 | 1년차 성과 보고서, 데이터 표준 및 운영 노하우 정리, 차년도 확산 제안 |

## 5.2 외부 협력

- 결제·전자계약·지도·LLM 등 외부 API 공급사

- 지역 임대인 협회·상권 관리 단체

- 매거진·콘텐츠 협력사

- [지자체] 행정 데이터 제공 부서

# 6. 예산 개요

상세 예산안은 별첨 엑셀 파일에 포함되며, 본 항에서는 시나리오별 총괄 요약을 제시한다. 본 예산은 IT 영역을 대상으로 하며, 인프라·AI·인건비·디자인·데이터·운영·마케팅 등 10개 대분류로 구성된다.

## 6.1 시나리오 요약 (단위: 백만 원)

| 대분류 | 기준안 (3억) | 확장안 (5억) | 비중 (기준안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 인프라·클라우드 | 19.1 | 33.5 | 6.4% |
| 2. AI·외부 API | 17.7 | 30.3 | 5.9% |
| 3. SW 라이센스·툴 | 7.9 | 14.0 | 2.6% |
| 4. 개발 인건비 (외주·계약) | 135.3 | 225.9 | 45.1% |
| 5. 디자인·콘텐츠 | 29.0 | 46.7 | 9.7% |
| 6. 데이터 구축 | 16.2 | 28.8 | 5.4% |
| 7. 보안·법무·인증 | 12.0 | 20.0 | 4.0% |
| 8. 운영·고객지원 | 18.2 | 28.6 | 6.0% |
| 9. 마케팅 (IT 영역) | 21.2 | 31.7 | 7.1% |
| 10. 사업관리·예비비 | 23.5 | 40.5 | 7.8% |
| 합계 | 300.0 | 500.0 | 100.0% |

## 6.2 시나리오 구성 원칙

- 기준안(3억)은 4개 축의 최소 기능 구축과 안정적 운영이 가능한 수준으로 설계된다.

- 확장안(5억)은 동일한 항목 구조에서 단가·인력·기간 규모를 확대한 형태로, 기준안과 일관된 분류 체계를 유지한다.

- 예산은 부가세 별도이며, 항목별 단가는 시장 일반 단가를 기준으로 산정하였다. 세부 단가는 사업 확정 단계에서 견적·계약 시 재산정한다.

# 7. 기대 효과

## 7.1 지역경제 측면

- 골목 단위 공실의 단기 활성화로 유동 인구 및 인근 매장 매출 동반 상승

- 임대인의 공실 부담 완화 및 지역 정착 유도

- 외부 브랜드의 지역 진입 비용 절감, 신규 입점 가능성 확대

## 7.2 디지털 자산 측면

- 동네·공실·매칭·운영·매출 데이터의 표준화된 축적

- 이후 정책 의사결정, 학술 연구, 민간 협력에 재활용 가능한 데이터셋 확보

- 타 지자체 확산 시 즉시 활용 가능한 IT 자산 (플랫폼·콘텐츠·운영 노하우)

## 7.3 브랜드·창작자 측면

- 팝업 진입 장벽 완화 — 공간 탐색·계약·운영의 일원화

- 운영 결과 데이터 기반의 재방문·재계약·재투자 의사결정

- 동네 매거진 콘텐츠와의 결합으로 브랜드 노출·인지 확대

# 8. 향후 확장 계획

## 8.1 다년도 로드맵 (개요)

| 연차 | 방향 | 주요 과제 |
| --- | --- | --- |
| 1차연도 (본 사업) | 지역 1개소 MVP·데이터 축적 | 4개 축 구축, 첫 팝업 운영 시즌 |
| 2차연도 | 운영 고도화 + 인접 지자체 확산 1~2곳 | AI 추천 고도화, 멀티-지자체 운영 구조 |
| 3차연도 | 전국 확산 + 데이터 사업화 | 5~10개 지자체, 데이터·리포트 상품화 |

## 8.2 확장 시 재활용 가능한 자산

- 플랫폼 코드베이스 (멀티 테넌트 구조로 설계)

- 매거진·동네 콘텐츠 제작 가이드 및 운영 매뉴얼

- 브랜드·임대인 온보딩 프로세스

- 데이터 표준 (공실·매칭·운영 데이터 스키마)

- 디자인 시스템·브랜드 자산

## 8.3 운영 자립화 경로

- 초기: 지자체 예산 중심, 매칭 수수료 일부 발생

- 중기: 매칭 수수료·마케팅 자동화 SaaS·데이터 리포트로 자체 수익 비중 확대

- 장기: 운영기관이 자립 가능한 민관 협력 디지털 인프라로 정착

# 별첨

- [별첨 1] 예산안 상세 (Excel) — 3억 / 5억 시나리오 항목별 단가·수량·기간 수식 모델

- [별첨 2] 4개 축별 기능 정의서 (추후 보강)

- [별첨 3] KPI 측정 정의서 (추후 보강)